|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan | **Kegiatan** | **Tahapan Kegiatan** | | **Output/Hasil** | **Waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Juli** | | | | | | | | | | | | | **Agustus** | | | | | | | | | | | |
| **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **29** | **30** | **31** | **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Meminta dukungan untuk melakukan Kegiatan aktualisasi kepada atasan | 1 | Mengusulkan janji kepada atasan untuk bertemu | Telah ditentukan tempat dan waktu pertemuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Menghadap atasan sesuai dengan janji yang telah disepakati untuk meminta dukungan melakukan kegiatan aktualisasi | Petemuan telah dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Menjelaskan rencana kegiatan kepada atasan | Rencana kegiatan telah dijelaskan kepada atasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | meminta dukungan atasan untuk melaksanakan rencana kegiatan aktualisasi | Penulis telah diberikan dukungan untuk melakukan kegiatan aktualisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membuat rancangan aplikasi ASIS (e-Kinerja) Versi Mobile (Android) | 1 | Melakukan diskusi bersama pengembang aplikasi ASIS (e-Kinerja) perihal bisnis proses desain tampilan yang akan di terapkan pada versi mobile yang akan dibuat | Hasil Diskusi berupa bisnis proses dan desain tampilan yang akan diterpakan pada aplikasi ASIS (e-Kinerja) versi mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Mempelajari hasil diskusi terkait bisnis proses dan desain tampilan aplikasi | Hasil diskusi telah dipelajari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Membuat rancangan aplikasi | Hasil rancangan berupa bisnis proses dan desain tampilan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Melaporkan kepada atasan hasil rancangan aplikasi | Hasil Rancangan telah penulis laporkan kepada atasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Membuat Aplikasi ASIS(e-Kinerja) Versi Mobile (Android) | 1 | Mempersiapkan *tools* yang dibutuhkan dalam pembuatan Aplikasi | Tools yang diperlukan penulis dalam membuat aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meminta akses data (API) yang penulis butuhkan kepada pengembang aplikasi ASIS (e-Kinerja) | List data API aplikasi ASIS (e-Kinerja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Membuat Desain Tampilan (UI) Aplikasi ASIS(e-Kinerja) versi Mobile (Android) dengan menggunakan *IONIC Framework (AngularJS)* | Desain tampilan telah dibuat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mengimplementasikan list API yang telah didapatkan pada aplikasi yang akan dibuat dengan menggunakan *IONIC Framework (AngularJS)* | Hasil Implemetasi berupa aplikasi jadi dan siap di ujicoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Melakukan Uji Coba Aplikasi ASIS - e-Kinerja Versi Mobile (Android) | 1 | Mempersiapkan beberapa device untuk dilakukan uji coba penginstallan aplikasi | Device yang siap untuk di ujicoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uji coba penginstallan aplikasi pada device yang sudah di siapkan | Penulis telah melakukan ujicoba aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Melaporkan hasil uji coba ke atasan | Penulis telah melaporkan hasil ujicoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sosialisasi cara penggunaan aplikasi ASIS - e-Kinerja Versi Mobile (Android) | 1 | Meminta izin kepada atasan untuk melakukan sosialisasi pada staf bagian kepegawaian | Izin sosialisasi didapatkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membuat jadwal sosialisasi | Jadwal sosialisasi telah dibuat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi | Sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi telah dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |